T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YMT1104-YAZILIM TEMELLERİ DERSİ

DÖNEM PROJESİ SONUÇ RAPORU

AKILLI HASTA TAKİP SİSTEMİ

Yapay Zeka Mühendisleri

Hazırlayanlar

Nuh Dağ - 250541028

Necmihan Aksu - 250541086

Yasamin Hammuş  -  250541620

Amr  Mohammed  - 240541612

Mustafa Haccar – 250541623

Aslıhan İlhan - 250541098

Proje Yöneticisi

Nuh Dağ -250541028

# 1. Proje Bilgileri

## 1.1 Genel Bilgiler

| Proje Adı | Akıllı Hasta Takip Sistemi |
| --- | --- |
| Grup Adı | Yapay Zeka Mühendisleri |
| Ders / Kod | YMT1104 — Yazılım Temelleri Dersi |
| Dönem | 2025–2026 Bahar |
| Proje Yöneticisi | Nuh Dağ |
| Başlangıç Tarihi | 03.03.2026 |
| Teslim Tarihi | 10.06.2026 |

## 1.2 Grup Üyeleri

| # | Ad Soyad | Numara | E-posta | Görev / Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuh Dağ | 250541028 | 250541028@firat.edu.tr | Yönetici ,Veritabanı ,Veri işlemesi |
| 2 | Necmihan Aksu | 250541086 | 250541086@firat.edu.tr | ##### Makine Öğrenimi Model Seçimi ve Değerlendirme Metrikleri Belirleme, Veri Güvenliği ve Gizliliği Araştırması |
| 3 | Yasamin Hammuş | 250541620 | 250541620@firat.edu.tr | ##### REST API Tasarımı ve Entegrasyon Planlaması, REST API Tasarımı ve Spesifikasyon Oluşturma, Veritabanı Şema Tasarımı |
| 4 | Amr Mohammed | 240541612 | 240541612@firat.edu.tr | ##### Risk Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Algoritma Tasarımı, Risk Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Algoritma Araştırması, Teknoloji Stack Araştırması ve Karar Desteği |
| 5 | Mustafa Haccar | 250541623 | 250541623@firat.edu.tr | ##### Veri Toplama ve Ön İşleme Modülü Tasarımı, Veri Seti Analizi ve Ön İşleme Planı, Proje Paydaş Analizi ve İletişim Planı Oluşturma |
| 6 | Aslıhan İlhan | 250541098 | 250541098@firat.edu.tr | ##### Web/Mobil Arayüz Kullanıcı Akışı Tasarımı, Web/Mobil Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Planlaması, Proje Risk Analizi ve Yönetim Planı Geliştirme |

Görev/Rol örnekleri: Proje Lideri, Backend Geliştirici, Frontend Geliştirici, UI/UX Tasarımcı, Veritabanı Sorumlusu, Test Sorumlusu, DevOps, Dokümantasyon Sorumlusu.

## 1.3 Proje Bağlantıları

| GitHub Repository | https://github.com/nuhdag6565-arch/Akilli-Hasta-Takip-Sistemi-Projesi |
| --- | --- |
| Demo / Canlı URL | Frontend: http://localhost:8080 ¦ API: http://localhost:5000 |
| Dokümantasyon | GitHub README.md + docs/ klasörü |
| Proje Yönetim Aracı | GitHub Issues & Projects |
| Tasarım Dosyaları | HTML/CSS (Tasarım aracı kullanılmadı) |

# 2. Teknoloji ve Mimari

## 2.1 Kullanılan Teknolojiler

| Katman | Teknoloji / Çerçeve | Sürüm / Notlar |
| --- | --- | --- |
| Programlama Dili | Python | 3.11 |
| Backend Çerçeve | Flask | 3.1.3 |
| Frontend Çerçeve | HTML5 / CSS3 / JavaScript | Vanilla (Framework yok) |
| Veritabanı | MongoDB | 7.x (pymongo==4.17.0) |
| Bulut / Hosting | Yerel Sunucu | 0.0.0.0:5000 |
| Versiyon Kontrol | Git / GitHub | — |
| CI/CD | — | — |
| ML Çerçevesi | scikit-learn (GBM Modeli) | 1.8.0 |
| Veri İşleme | NumPy / Pandas | 2.4.4 / 3.0.2 |

## 2.2 Sistem Mimarisi

Sistem Katmanlı (Layered) Monolitik Mimari ile geliştirilmiştir:
• Sunum Katmanı: HTML5/CSS3/JavaScript — Hasta formu, görüntü yükleme, sonuç gösterimi
• Uygulama Katmanı: Python Flask — REST API, görüntü ön işleme (OpenCV), MobileNetV2 AI modeli
• Veri Katmanı: MongoDB — Hasta, muayene ve teşhis kayıtları
• Raporlama: ReportLab — Otomatik PDF rapor üretimi
Veri Akışı: Kullanıcı X-Ray yükler → Flask API alır → OpenCV ile ön işleme → MobileNetV2 tahmini → MongoDB'e kayıt → PDF rapor oluşturma → Sonuç gösterimi

Sekil 1 - Akilli Hasta Takip Sistemi Sistem Mimarisi Diyagrami

## 2.3 Veritabanı Şeması

MongoDB NoSQL veritabanı 5 koleksiyondan oluşmaktadır: (1) hastalar — kimlik ve demografik bilgiler (hasta_id, ad, soyad, yas, cinsiyet); (2) tibbi_bilgiler — klinik muayene değerleri (hipertansiyon, kalp_hastaligi, ortalama_seker, vucut_kitle_indeksi); (3) yasam_tarzi — sigara durumu, çalışma tipi, ikamet tipi, medeni durum; (4) inme_risk_tahminleri — GBM modelinin ürettiği risk skoru (0.0–1.0), risk seviyesi ve öneri listesi; (5) doktorlar — doktor hesap bilgileri (doktor_id, ad, soyad, uzmanlik, email).

# 3. Metodoloji

## 3.1 Geliştirme Metodolojisi

Proje, Agile (Çevik) metodolojisi ile yürütülmüştür. 6 haftalık sprint döngüleri oluşturulmuş, her hafta belirli görevler tamamlanarak iteratif ilerleme sağlanmıştır. Bu metodoloji seçilmiştir çünkü yapay zeka projelerinde gereksinimler geliştirme sürecinde değişkenlik gösterebilmekte ve iteratif yaklaşım bu değişimlere esneklik sunmaktadır.

## 3.2 Hafta/Sprint Bazlı Çalışma Planı

| Hafta | Aşama | Beklenen Çıktılar |
| --- | --- | --- |
| H1 | Proje tanıma ve başlangıç | Veri seti araştırması (Kaggle), teknoloji seçimi (Flask, MobileNetV2, MongoDB), GitHub repo kurulumu |
| H2 | Analiz ve planlama | Sistem mimarisi tasarımı, veritabanı şeması (patients/studies/ai_diagnoses), görev dağılımı |
| H3 | Tasarım | UI/UX arayüz tasarımı (HTML/CSS), GBM modeli araştırması, scikit-learn kurulumu mimarisi belirleme |
| H4 | Geliştirme (temel) | Flask API geliştirme, GBM model eğitimi (scikit-learn, %88+ doğruluk test doğruluğu), MongoDB entegrasyonu |
| H5 | Geliştirme (ileri) ve test | Test senaryoları, performans analizi, PDF raporlama (ReportLab), sınıf ağırlıklandırma optimizasyonu |
| H6 | Entegrasyon, toparlama, sunum | Canlı demo hazırlığı, sunum notları, teknik soru-cevap dokümanı, son dokümantasyon |

## 3.3 Toplantı ve İletişim

| Düzenli Toplantı Sıklığı | [1-2 Hafta] |
| --- | --- |
| Toplam Toplantı Sayısı | 6+ |
| İletişim Kanalları | WhatsApp, GitHub Issues |
| Karar Alma Yöntemi | Proje lideri + çoğunluk oyu |

# 4. Görev Dağılımı ve Tamamlama Durumu

## 4.1 Üye × Hafta Görev Tamamlama Çizelgesi

Her hücre için şu kodlardan birini kullanın:

- ✓ T : Zamanında tamamlandı

- ◐ G : Tamamlandı ama gecikmeli (kaç gün gecikti — örn. "G+3")

- ⊘ E : Eksik / yapılamadı

- — X : Görev atanmadı

| Üye | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | T | T | T | T | T | T |
| Necmihan Aksu | T | T | T | T | T | T |
| Yasamin Hammuş | - | - | - | T | T | T |
| Amr Mohammed | T | T | T | T | T | T |
| Mustafa Haccar | T | T | T | T | T | T |
| Aslıhan İlhan | T | T | T | T | T | T |

## 4.2 Hafta Bazında Görev Detayları

### Hafta 1

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | GitHub repo kurulumu, branch stratejisi | T | 3 saat | 3 saat |
| Amr Mohammed | Kaggle veri seti indirme ve veri inceleme | T | 2 saat | 2 saat |
| Tüm Ekip | Teknoloji yığını (stack) belirleme toplantısı | T | 1 saat | 1 saat |
| Yasamin Hammuş | Proje akışı dokümanı hazırlama |  |  |  |
| Mustafa Haccar | Literatür araştırması ve benzer projelerin incelenmesi | T | 3 saat | 2 saat |
| Aslıhan İlhan | Proje gereksinimlerini inceleme ve arayüz fikirleri | T | 2 saat | 2 saat |

### Hafta 2

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | Sistem mimarisi tasarımı | T | 3 saat | 3 saat |
| Yasamin Hammuş |  |  |  |  |
| Tüm Ekip | Görev dağılımı planlaması | T | 1 saat | 1 saat |
| Necmihan Aksu | Veri ön işleme pipeline araştırma | T | 3 saat | 3 saat |
| Mustafa Haccar | Test senaryolarının altyapısının planlanması | T | 2 saat | 2 saat |
| Aslıhan İlhan | Arayüz wireframe ve prototip tasarımı (HTML iskelet) | T | 3 saat | 3 saat |

### Hafta 3

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aslıhan İlhan | HTML/CSS arayüz tasarımı (hasta formu, dashboard) | T | 5 saat | 5 saat |
| Necmihan Aksu | GBM modeli araştırması, scikit-learn kurulumu | T | 3 saat | 3 saat |
| Necmihan Aksu | preprocess.py (veri temizleme ve ön işleme) geliştirme | T | 4 saat | 4 saat |
| Amr Mohammed | Modelin eğitimi için veri setinin (Train/Val/Test) hazırlanması | T | 3 saat | 3 saat |
| Nuh Dağ | MongoDB şema oluşturma ve indeks tanımları (schema.py) | T | 4 saat | 4 saat |

### Hafta 4

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | Flask API (app.py, connection.py / hasta_isimleri.py.py) geliştirme | T | 8 saat | 8 saat |
| Necmihan Aksu | GBM model eğitimi (scikit-learn, %88+ doğruluk doğruluk) | T | 6 saat | 7 saat |
| Yasamin Hammuş | Flask REST API endpoint kodlaması ve CORS yapılandırması | T | 4 saat | 4 saat |
| Amr Mohammed | Risk motoru ve öneri sistemi geliştirme | T | 4 saat | 4 saat |
| Mustafa Haccar | API endpointlerinin Postman ile test edilmesi | T | 3 saat | 3 saat |
| Aslıhan İlhan | Frontend-API entegrasyonu (fetch istekleri, JSON parse) | T | 4 saat | 4 saat |

### Hafta 5

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mustafa Haccar | Test senaryoları dokümanının oluşturulması | T | 3 saat | 3 saat |
| Mustafa Haccar | Performans analizi ve iyileştirme önerileri | T | 4 saat | 4 saat |
| Necmihan Aksu | Veri ön işleme raporu yazımı | T | 3 saat | 4 saat |
| Amr Mohammed | Proje sonuç raporunun (PDF) yazılması | T | 4 saat | 4 saat |
| Yasamin Hammuş | Frontend hata ayıklamaları ve UI iyileştirmeleri | T | 3 saat | 2 saat |
| Aslıhan İlhan | Arayüz responsive düzenlemeler ve UI hata giderme | T | 3 saat | 3 saat |

### Hafta 6

| Üye | Görev Başlığı | Durum | Tahmini Süre | Gerçekleşen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amr Mohammed | Sunum notları ve demo akışı hazırlama | T | 3 saat | 3 saat |
| Nuh Dağ | Teknik soru-cevap dokümanı hazırlığı | T | 2 saat | 2 saat |
| Tüm Ekip | Canlı demo testi (Yerel ağ üzerinden) | T | 2 saat | 2 saat |
| Nuh Dağ | Veritabanı kısıtlama hata düzeltmeleri | T | 3 saat | 3 saat |
| Mustafa Haccar | Son uçtan uca sistem testleri ve doğrulama | T | 2 saat | 2 saat |
| Aslıhan İlhan | Demo arayüz son kontrolleri ve sunum hazırlığı | T | 2 saat | 2 saat |

## 4.3 GitHub Katkı İstatistikleri

Bu bilgiler GitHub repo "Insights" sekmesinden alınabilir.

| Üye | Commit | Satır + / − | Açılan PR | Yapılan Review | Issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | 60 | ~20.625 / ~16.772 | 12 | — | — |
| Necmihan Aksu | 1 | ~102 / ~0 | 1 | — | — |
| Yasamin Hammuş | 29 | ~602 / ~61 | 0 | — | — |
| Amr Mohammed | 6 | ~1.454 / ~733 | 1 | — | — |
| Mustafa Haccar | 7 | ~1.871 / ~42 | 0 | — | — |
| Aslıhan İlhan | 3 | ~5.231 / ~0 | 2 | — | — |

# 5. Yapay Zekâ Destekli Araç Kullanımı

Eğer projenizde ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini gibi yapay zekâ araçlarından yararlandıysanız, hangi amaçla ve hangi aşamada kullanıldığını şeffaf şekilde belirtin.

| Araç | Kullanım Amacı | Aşama | Kullanan Üye |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini (Antigravity) , Cursor , Kiro | Kod yazımı, hata ayıklama, dokümantasyon oluşturma, veritabanı hata çözümü | Tüm aşamalar | Tüm üyeler |
| Claude,Gemini | Araştırma, teknik açıklama, fikir üretme | Analiz, tasarım | Tüm üyeler |
| GitHub Copilot | Kod tamamlama önerileri | Geliştirme | Nuh Dağ |

Aşama örnekleri: Fikir üretme, kod yazımı, hata ayıklama, dokümantasyon, çeviri, test, tasarım.

# 6. Proje Yöneticisi Değerlendirmesi

(Bu bölüm proje yöneticisi tarafından doldurulur.)

Genel Değerlendirme:

[Proje yöneticisinin grup performansı hakkında genel yorumu.]

| Üye | Katkı / Performans Notu | Güçlü Yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönler |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuh Dağ |  | Liderlik, teknik yetkinlik, problem çözme | Zaman yönetimi |
| Necmihan Aksu | 80 | Teknik araştırma, model değerlendirme, detay odaklılık | Zamanında teslim |
| Yasamin Hammuş | 80 | API tasarımı, JSON entegrasyonu, backend yetkinliği | Dokümantasyon |
| Amr Mohammed | 80 | ML uygulaması, risk analizi, öneri sistemi tasarımı | Zaman Yönetimi |
| Mustafa Haccar | 90 | Analitik düşünce, Kalite güvence bakış açısı (QA) ve görsel veri sunumu | Kod katkısı |
| Aslıhan İlhan | 60 | HTML/CSS tasarımı, kullanıcı deneyimi, görsel düzen | API entegrasyonu ve JavaScript yetkinliği |

# 7. İmza Sayfası

Bu rapor, aşağıda imzası bulunan grup üyeleri tarafından hazırlanmış ve proje yöneticisi onayı ile teslim edilmiştir.

| # | Ad Soyad | Numara | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuh Dağ | 250541028 | 10.06.2026 |  |
| 2 | Necmihan Aksu | 250541086 | 10.06.2026 |  |
| 3 | Yasamin Hammuş | 250541620 | 10.06.2026 |  |
| 4 | Amr Mohammed | 240541612 | 10.06.2026 |  |
| 5 | Mustafa Haccar | 250541623 | 10.06.2026 |  |
| 6 | Aslıhan İlhan | 250541098 | 10.06.2026 |  |

Proje Yöneticisi Onayı

| Unvan / Ad Soyad | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- |
| Nuh Dağ | 10.06.2026 |  |